是否同意公开：是

办理结果：A

邢农提案字〔2025〕13号

邢台市农业农村局

对政协邢台市第十四届委员会

第五次会议第391号提案的答复

张英豪委员:

您提出的“关于食品加工产业隆起带建设的建议案”的提案收悉。我局高度重视，认真研究，积极抓好落实。现结合工作实际答复如下：

近年来，我们抢抓省支持邢台市建设食品加工产业隆起带机遇，把发展食品加工业作为促进乡村振兴的重点工作，以打造食品加工产业隆起带为抓手，做大做强食品加工业，推进一二三产业融合加速发展。

- 高度站位谋划，确保科学性

- 成立了以市委书记、市长为组长的领导小组，并明确由包联市领导负责日常工作。制定了隆起带规划建设方案，聘

- 请中国农业科学院农产品加工研究所和邢台市建筑设计研究院，结合国土空间规划，编制了邢台市食品加工产业隆起带规划建设方案，科学精准谋划隆起带发展路径和目标。明确建设“一带五园”，即宁晋县健康产品加工园、宁晋县休闲食品加工园、隆尧县食品产业园、南和区食品加工园，南和区宠物食品加工园等五个园区，按照“一年打基础、三年出形象、五年成规模”的时间节点要求，打造主导产业优势明显、区域特色突出、示范带动效应显著的“全省一流、全国领先”的千亿级食品加工产业聚集区。

- 二、优化机制，合力推进实施

市领导先后分别主持召开领导小组会议5次、专班调度会20余次，统筹协调隆起带规划建设全面工作。5位市级领导每人联系1个园区，多次深入园区召开现场办公会，协调解决具体问题。持续推行“五项机制”。市级领导包联园区机制。相关县委、县政府主动对接包联领导，及时汇报工作进展，争取工作支持。市直成员单位包联县（市、区）帮扶机制。10个成员单位年内各为企业解决不少于10项问题，市食建办季度通报。县领导包联项目机制。实行“三个一”责任制（一项目一县级领导、一单位、一负责人），全程服务保障。定期调度机制。每月25日前，6个县（市、区）报送本月工作完成情况。原则上每季度召开调度会，协调解决问题。成效评估机制。综合考虑园区建设、项目建设、招商引资、规上企业营收增幅、新升规企业数量等因素，对隆起带6个县（市、区）进行评估，评估结果呈报市委、市政府主要领导。

- 三、紧盯项目，加快建设步伐

我们牢牢抓住项目建设这一核心工作，按照开工建设一批、投产达效一批、谋划储备一批的工作思路，隆起带内6个县（市、区）共谋划2023-2026年项目190个，计划总投资380.5亿元。其中，2024年计划投资70.8亿元，实际完成投资78.6亿元，竣工项目68个，开工在建项目76个。2025年度计划投资74.82亿元，已完成年度投资7.06亿元。持续开展产业链招商、以商招商、上门招商工作。市委、市政府主要负责同志和分管负责同志先后带队赴山东、河南、黑龙江等食品加工产业发达地区开展系列招商推介活动。先后成功举办2024年河北省农产品加工业发展大会邢台专场招商推介会，2024年邢台市食品加工产业振兴发展大会，并与近百家企业达成合作意向。2024年先后签约项目57个，签约资金142.9亿元，目前已完成投资25.13亿元，引进了包括北京众则、北京食为天、河北沐糖、燕京中发等一批好项目、大项目落户我市。

- 四、创建品牌，加强宣传推介

坚持走好“政府搭台、企业唱戏”之路，鼓励龙头企业加大品牌建设力度，不断提高企业自主创新能力和核心竞争力，全市打造出一批具有较强竞争力的名牌产品。先后打造国家驰名商标13个、国家地理标志保护产品2个、全国名特优农产品6个、国家地理标志农产品11个、省级农产品区域公用品牌19个。今年5月份，在太行国际会展中心举办的2025年河北省农产品加工业发展大会，全面展示我市食品加工产业隆起带建设成效，扩大招商引资成果。目前全市已拥有省级以上休闲农业与乡村旅游示范点6个、省级以上美丽休闲乡村36个、省级以上美丽乡村休闲旅游精品线路46条。2024年全市休闲农业主体866个，从业人员4.88万人，乡村旅游接待人数963万人次，营业收入9.5亿元。

- 感谢您对农业农村工作的关心和支持！

- 邢台市农业农村局

- 2025年5月30日

领导签发：

联系人及电话：王百永  3288798

抄送：市政府办公室，市政协提案委员会。